S M L O U V A   O   D Í L O

NA VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE a ZABEZPEČENÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

Obec Jíloviště

se sídlem Pražská 81, 252 02 Jíloviště

IČO: 00241334

zastoupená starostou obce Jíloviště Ing.Vladimírem Dlouhým,

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

číslo účtu: 174002065/0300

kontaktní spojení: tel. 257 730 846,  mob.: 602 232 842, e-mail: dlouhy@jilovite.cz

(dále také jen „Objednatel“)

a

na straně druhé

[BUDE DOPLNĚNO]

se sídlem [BUDE DOPLNĚNO]

zastoupený: [BUDE DOPLNĚNO]

IČ: [BUDE DOPLNĚNO]

DIČ: [BUDE DOPLNĚNO]

bankovní spojení: [BUDE DOPLNĚNO]

číslo účtu.: [BUDE DOPLNĚNO]

kontaktní spojení: [BUDE DOPLNĚNO]

zapsaná v OR vedeném [BUDE DOPLNĚNO] oddíl [BUDE DOPLNĚNO] vložka [BUDE DOPLNĚNO]

(dále jen "Zhotovitel")

uzavřeli dnešního dne v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších a podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších  předpisů tuto

smlouvu o dílo :

I.

Úvodní ustanovení

- Tato smlouva upravuje podmínky plnění veřejné zakázky malého rozsahu vedené pod názvem „Projektová dokumentace stavby pro spojené územní a stavební povolení a projektová dokumentace odstranění stavby a inženýring novostavby Požární zbrojnice Jíloviště“.

- Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušného oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky a disponuje příslušným technickým vybavením k provedení plnění předmětu předmětné veřejné zakázky. Pokud zhotovitel některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob odpovídá za kvalitu prací a dodávky jakoby dílo prováděl sám.

- Objednatel prohlašuje, že má ve svém výlučném vlastnictví tyto nemovité věci v obci Jíloviště, katastrálním území Jíloviště

- pozemek parc. č. st. 175, zastavěná plocha a nádvoří o zapsané výměře 264 m2, jehož součástí je i stavba č.p. 110 v části obce Jílkoviště, stavba č.p. 110 stojí na pozemku parc.č. st. 175

- pozemek parc.č. 14/1, zahrada o zapsané výměře 1736 m2,

to vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálního pracoviště Praha-západ, na listu vlastnictví č. 10001, pro obec Jíloviště, katastrální území Jíloviště.

II.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva), provést pro Objednatele níže uvedené dílo a Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo zaplatit dohodnutou cenu.

- Předmětem díla je vypracování dokumentace k vydání správních rozhodnutí potřebných k realizaci výstavby Požární zbrojnice Jíloviště na nemovitých věcech objednatele specifikovaných v čl. I. této smlouvy, projektové dokumentace odstranění stavby ( dále jen „Dokumentace“), zabezpečení inženýrské činnosti. Dokumentace bude vypracovaná na základě studie hasičské zbrojnice.

- Dokumentace bude vypracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., - rozsah a obsah projektové dokumentace a bude podkladem pro vydání sloučeného územního a stavebního povolení.

- Rozsah dokumentace dalších úkonů, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, je následující:

- Dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení , dále jen „DSP“

- Dokumentace demolice stavby, dále jen „DDS“

- Kontrolní rozpočet stavby a výkaz výměr na základě dokumentace stavebního povolení, dále jen „KRS“

- Inženýring, dále jen „ING“

- V rámci jednotlivých fází dle čl. II. bodu 4 je předmětem závazku zhotovitele také zastupování objednatele při úkonech souvisejících s projednáním Dokumentace s dotčenými orgány a účastníky řízení.  Objednatel pro tento účel udělí zhotoviteli plnou moc, kterou zašle Zhotoviteli společně s písemnou výzvou k provedení ING.

- Dokumentace zpracovávaná podle této smlouvy bude vyhotovena v 6 paré v tištěné podobě a v elektronické podobě na nosiči CD/DVD, anebo na flash disku ve formátu dwg. a pdf.

III.

Místo a doba plnění

- Místem plnění  pro předání Dokumentace  je sídlo Objednatele, kdy Zhotovitel je povinen předat objednateli jednotlivé části dokumentace ve lhůtách níže stanovených a objednatel je povinen od zhotovitele danou část Dokumentace převzít.

- Termíny plnění jednotlivých částí díla jsou stanoveny takto:

- Dokumentace pro sloučené území a stavební řízení-DSP

Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli DSP nejpozději do 31.10. 2016 a to po předchozím písemném odsouhlasení Studie stavby Objednatelem.

  - Provádění díla v tomto bodě  bude Zhotovitelem započato na základě písemné výzvy Objednatele:

- Dokumentace demolice stavby - DDS

Zhotovitel se zavazuje předat DDS Objednateli  nejpozději  do 4 týdnů poté, co bude na základě písemné výzvy Objednatelem k předání vyzván, přičemž lhůta počíná běžet následující den po dni doručení výzvy.

- Kontrolní rozpočet stavby a výkaz výměr na základě dokumentace stavebního povolení ( DSP) - KRS

Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli KRS nejpozději do 4 týdnů poté, co bude na základě písemné výzvy Objednatelem k předání vyzván, přičemž lhůta počíná běžet následující den po dni doručení výzvy.

- Inženýring- ING

Zhotovitel se zavazuje obstarat potřebná veškerá závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy nejpozději do 3 měsíců poté, co bude na základě písemné výzvy Objednatelem k provedení inženýringu vyzván, přičemž lhůta počíná běžet následující den po dni doručení výzvy.

- O předání a převzetí příslušné části dokumentace bude mezi objednatelem a Zhotovitelem sepsán a podepsán předávací protokol. Po předání dané části Dokumentace je Objednatel povinen ji prověřit a odsouhlasit.  Pokud Objednatel nezašle po podepsání předávacího protokolu nejpozději do 14 pracovních dnů námitky ohledně příslušné předané části Dokumentace, má se zato, že Objednatel takto předanou část Dokumentace odsouhlasil.

- Lhůty výše uvedené se prodlužují o dobu, po kterou dotčené orgány, jejichž závazná stanoviska je Zhotovitel v rámci příslušné jednotlivé části díla opatřit, byly nečinné. Nečinností se zde pak rozumí nedodržení lhůt stanovených právními předpisy pro vydání příslušného závazného stanoviska. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů a to neprodleně poté, co se o této skutečnosti dozví, nejpozději však do 5 kalendářních dnů, kdy se o nečinnosti dozvěděl.

- Zhotovitel je povinen provést Dokumentaci na svůj náklad a na své nebezpečí v termínech výše stanovených.

- Objednatel nemá právo odmítnou Dokumentaci nebo její část nepřevzít pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání či neomezují užití Dokumentace nebo její části.

IV.

Cena za dílo

Cena za dílo se sjednává  jako cena pevná a nepřekročitelná, platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na realizaci díla, včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla.

Celková cena díla je [BUDE DOPLNĚNO,-] Kč bez DPH

Objednatel zaplatí zhotoviteli za řádné zhotovení  a předání díla dohodnutou cenu za jednotlivé části díla:

a)	zhotovení dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení[BUDE DOPLNĚNO,-] Kč bez DPH

b)    zhotovení dokumentace demolice stavby [BUDE DOPLNĚNO,-] Kč bez DPH

c)    zhotovení kontrolního rozpočtu stavby [BUDE DOPLNĚNO,-] Kč bez DPH

d)   provedení inženýringu [BUDE DOPLNĚNO,-] Kč bez DPH

K výše uvedené ceně za dílo bude účtována DPH ve výši dle platných předpisů ke dni uskutečněného zdanitelného plnění. V den podpisu smlouvy je aktuální sazba DPH 21 %. Cena včetně 21 % DPH tedy ke dni podpisu smlouvy činí  [BUDE DOPLNĚNO,-] Kč

Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně převzal nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 a 1765 odst. 2 občanského zákoníku.  Smluvní strany výslovně vylučují užití ustanovení § 2611, § 2612 a § 2622 občanského zákoníku.

V.

Platební podmínky a fakturace

- Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení ceny za dílo podle čl. IV po jeho provedení. Právo fakturovat vznikne Zhotoviteli po řádném předání a převzetí každé dokončené části díla. Fakturace bude provedena na základě předávacího protokolu.

- Objednatel nebude Zhotoviteli platit zálohy. Dílo bude fakturováno po etapách na základě předání jednotlivých částí díla dle čl. III. bod 2.1 této smlouvy.

- Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle platných předpisů. Každá jednotlivá faktura bude objednatelem uhrazena bankovním převodem do 15 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Za termín úhrady se považuje datum odúčtování částky z účtu objednatele.

- Objednatel je oprávněn daňový doklad vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. Pro tento případ se hladí na tento daňový doklad jako na nedoručený.

VI.

Autorská práva

- Pro případ, že by dílo nebo některá jeho část naplnila znaky autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, touto smlouvou poskytuje Zhotovitel Objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci) ke všem způsobům užití známým v době uzavření této smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a územního rozsahu.

- Zhotovitel tímto dává Objednateli svolení ke zveřejnění díla i jeho případně změněných verzí, úpravám díla, zpracování díla, spojení díla s jiným dílem, zařazení díla beze změny nebo po zpracování do libovolného souborného díla, k užití díla, a to i upraveného či zpracovaného, při užití libovolného souborného díla, ve spojení s jiným dílem, to vše způsobem a v rozsahu uvedenými shora v tomto článku, a dále i k tomu, aby Objednatel uváděl dílo na veřejnost pod svým jménem s tím, že si za žádných okolností nebude osobovat autorství k dílu. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela.

- Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci Objednateli poskytnout.

- Objednatel není povinen licenci využít.

- Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny díla dohodnuté v článku IV. této smlouvy

- Zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho části, jsou-li předmětem duševního vlastnictví, poskytnout jiným osobám než Objednateli.

VII.

Záruční doba – zodpovědnost za vady

- Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

- Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo při přechodu nebezpečí škody na Objednatele, byť se projeví až později. Zhotovitel odpovídá i za vady, které vznikly až po odevzdání díla, pokud byly způsobeny porušením povinností na straně Zhotovitele.

- Zhotovitel dává Objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba je 5 let a začíná běžet ode dne předání a převzetí díla Objednatelem potvrzené předávacím protokolem.

- Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má Objednatel právo požadovat a Zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. Případné vady díla bude Objednatel oznamovat Zhotoviteli písemně. Zhotovitel je povinen uplatněné vady odstranit do 30 dnů od jejich uplatnění. Tímto nejsou dotčena zákonná práva Objednatele z vad díla.

VIII.

Sankce

- Jestliže Zhotovitel nesplní i bez vlastního zavinění termín předání díla nebo jeho části dle článku III, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH uvedené v čl. IV. této smlouvy za každý i započatý den prodlení. Tato platba nezbavuje Zhotovitele jeho povinnosti provedení díla dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy nebo právních předpisů. Smluvní strany výslovně prohlašují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.

- Pro případ prodlení některé smluvní strany s peněžitým plněním, k němuž je smluvní strana zavázána touto smlouvou, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany výslovně prohlašují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.

- V případě, že porušením povinnosti, která s sebou nese povinnost uhradit smluvní pokutu, vznikne druhé smluvní straně škoda, je povinna strana odpovědná za škodu uhradit straně oprávněné i vzniklou škodu, nejvýše však do výše smluvní pokuty.

IX.

Ukončení smlouvy

- Tuto smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran, odstoupením od smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že odstoupit od této smlouvy lze v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí: - prodlení zhotovitele s provedením díla delším než 10 kalendářních dnů, - neprovádění díla zhotovitelem řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní výsledek provádění díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění a zhotovitel na základě písemného upozornění objednatele neodstranil vadné plnění ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a oznámené v písemném upozornění, - neodstranění vady díla zhotovitelem v určené lhůtě, jedná-li se o vadu, za kterou zhotovitel odpovídá.

- Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že je zhotovitel v likvidaci nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit i v případě zrušení veřejné zakázky.

- Odstoupením se smlouva ruší ke dni doručení písemnosti o odstoupení zhotoviteli.

X.

Závěrečná ustanovení

Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky ke smlouvě, oběma stranami odsouhlasenými a podepsanými. Změna smlouvy v jiné než písemné formě se vylučuje.

Pokud není ve smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Pro případ, že některé z ustanovení této smlouvy se ukáže jako neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nedotýká se to platnosti, účinnosti nebo vymahatelnosti ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě nahradí neplatné ustanovení ustanovením novým, které se bude v nejvyšší možné míře přibližovat smyslu a účelu ustanovení neúčinného, neplatného nebo nevymahatelného.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy a faktur na webových stránkách Objednatele a případně na portále veřejné správy (http://portal.gov.cz/).

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dva výtisky a po jednom vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Obec Jíloviště v souladu s  ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo projednáno a schváleno usnesením zastupitelstva obce Jíloviště na jeho………………zasedání konaného dne…………, čímž je splněna podmínka platnosti této smlouvy.

V Jílovišti dne………………..					V…………….  dne

Ing Vladimír Dlouhý						      [BUDE DOPLNĚNO]

starosta obce Jíloviště			          ( podpis osoby oprávněné  jednat za poskytovatele)

………………………….                                                            ………………………….

(Objednatel)					                                     (Zhotovitel)